Приложение 6 к письму

от ________№_________

Информация

о реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» и подпрограммы «Градостроительное обеспечение и комплексное развитие территорий» государственной программы автономного округа «Пространственное развитие и формирование комфортной городской среды» в 2025 году

Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»

Для достижения национальной цели развития «Комфортная и безопасная среда для жизни» в автономном округе реализуется региональный проект «Формирование комфортной городской среды» 
(далее – региональный проект, ФКГС), который с 1 января 2025 года находится в составе национального проекта «Инфраструктура для жизни».

В целях реализации регионального проекта в автономном округе действует государственная программа автономного округа «Пространственное развитие и формирование комфортной городской среды».

В период с 2019 по 2025 годы благоустроено дворовых территорий 
и общественных пространств 939, из которых:

520 дворовых территорий; 	
	 419 общественных пространств, включая 11 конкурсных проектов - победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

Из них в 2025 году благоустроено 73  общественных пространства общей площадью 70 га (плановый показатель выполнен на 100%), из которых:

37 территорий в рамках реализации регионального проекта 
«Формирование комфортной городской среды»;

2 территории – победители IX Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях:

благоустройство центрального городского сквера «Северное сияние» по улице Ленина в городе Югорске  площадью благоустройства 3,2 га;

благоустройство  «Парк Первопроходцев в городе Когалыме» 
(2 этап).   Общая площадь благоустройства составляет 22 га, из которых 7,2 га площадь благоустройства 2 этапа;

34 территории в рамках муниципальных программ и (или) за счет внебюджетных источников.

Из 73 общественных территорий, общей площадью 70 га:

- парка, сквера общей площадью 39,7 га;

- пешеходных зон, тротуаров общей площадью 5 га;

19 спортивных, детских площадок общей площадью 20 га;

2 благоустроенные территории  набережной общей площадью 5,3 га.

Созданные общественные пространства в муниципальных образованиях автономного округа являются местами притяжения жителей  для активного и семейного отдыха, проведения событийных мероприятий, влияют на развитие туристического потенциала  региона, а также развитие малого предпринимательства в сфере креативных индустрий. Общественные пространства созданы с безопасной инфраструктурой для детей и развитием безбарьерной среды для маломобильных групп населения.

Финансовое обеспечение регионального проекта

«Формирование комфортной городской среды» за 2025 год

| Источники финансирования | Объем финансирования на 2025 год, млн. рублей | Исполнение в 2025 году |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | млн. рублей | % исполнения |
| ВСЕГО, из них | 2405,9 | 2405,9 | 100 |
| Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» | 1655,2 | 1655,2 | 100 |
| Реализация мероприятий победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | 750,7 | 750,7 | 100 |
| Средства федерального бюджета, в том числе: | 638,1 | 638,1 | 100 |
| на реализацию объектов- победителей Всероссийского конкурса | 186,9 | 186,9 | 100 |
| Средства бюджета автономного округа | 867,5 | 855,6 | 99 |
| Средства местных бюджетов | 454,4 | 451,4 | 99 |
| Внебюджетные источники | 445,9 | 445, 9 | 100 |

В 2025 году 5 конкурсных проектов признаны победителями 
 Х Всероссийского конкурса  лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях:

город Нефтеюганск – «Благоустройство площади Юбилейная 
(1 этап благоустройства территории «Променад»)» (ФБ - 107156,5 тыс.рублей);

город Когалым – «Этнодеревня в городе Когалыме (IV этап) «Сердце Севера» (ФБ - 99502,5 тыс.рублей);

город Лангепас – «Благоустройство центральной городской площади в городе Лангепас по ул. Ленина (от перекрестка по ул. Мира до перекрестка по ул. Дружбы Народов) 2 этап» (ФБ - 91848,4 тыс.рублей);

город Белоярский – «Набережная РЕЧНОГО ВОКЗАЛА» – колыбель города» (ФБ - 76540,4 тыс.рублей);

город Покачи – «Благоустройство общественного пространства «Бульвар Юности»  (ФБ - 76540,4 тыс.рублей).

Участие в Х Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях  привлекло в бюджет автономного округа 451,6 млн. рублей средств федерального бюджета.

В 2026 году к благоустройству запланировано 73 общественных территории, из которых:

28 общественных территорий, благоустройство которых осуществляется за счет средств федерального, регионального и местных бюджетов;

5 территорий – победители X Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, которые благоустраиваются за счет средств федерального, регионального местных бюджетов и внебюджетных источников;

40 территорий благоустраиваются за счет средств местных бюджетов и (или) за счет  внебюджетных источников.

Финансовое обеспечение регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2026 год составляет 2 451,5 млн рублей, в том числе: 640,9 млн рублей средства федерального бюджета,                                         1227,5 млн рублей средства окружного бюджета.

Ежегодно автономный округ обеспечивает проведение Всероссийского голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке (далее – Всероссийское голосование) и выполняет установленный Минстроем России план по привлечению жителей к активному участию в отборе общественных территорий для благоустройства.

Применение механизма прямого участия жителей при создании общественных пространств позволяет не только обновить городскую среду, но и сделать ее комфортной для проживания в муниципальных образованиях автономного округа.

В 2025 году во Всероссийском голосовании приняли участие 146 267 человек из 15 муниципальных образований автономного округа. При установленном плановом значении 130 000 голосов достижение значения показателя составляет 112,5%. В голосовании участвовало 52 общественные территории.

В 2026 году Всероссийское голосование по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2027 году, состоится   в период с 21 апреля по 12 июня. В голосовании примут участие 21 муниципальное образование, 62 общественные территории.

План, установленный Минстрой России автономному округу для голосования за выбор территории в 2026 году, составляет 130 000 голосов.

## Градостроительное обеспечение

## и комплексное развитие территорий

Основой для развития градостроительной деятельности и устойчивого развития территорий автономного округа является наличие утвержденной  градостроительной документации.

Все муниципальные образования автономного округа обеспечены документами территориального планирования на 100%.

За 2025 год рассмотрены и подготовлены 20 сводных заключений на проекты документов территориального планирования:

4-х схем территориального планирования Российской Федерации в области транспорта (в части трубопроводного транспорта), федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта), энергетики,  высшего образования;

1-ой схемы территориального планирования субъекта Российской Федерации, имеющего общую границу с автономным округом (Свердловская область);

15 документов территориального планирования муниципальных образований, в том числе: 1-ой схемы территориального планирования Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;               14-ти генеральных планов муниципальных образований автономного округа: городских округов Сургут, Урай, Ханты-Мансийск, городских поселений Березово Березовского района, Куминский, Мортка, Луговой Кондинского района, сельских поселений Болчары Кондинского района, Выкатной, Горноправдинск, Шапша Ханты-Мансийского района, Салым, Сингапай Нефтеюганского района, Солнечный Сургутского района.

По документации по планировке территории приняты 74 решения:

о согласовании документации по планировке территории для 
9 объектов федерального значения (объекты в области трубопроводного транспорта, электроэнергетики);

об утверждении 43-х проектов планировки территории и межевания по объектам регионального значения, объектам, расположенным на территориях двух и более муниципальных образований (объекты в области нефтегазодобычи, транспортной инфраструктуры, электроэнергетики);

о принятии 22 решений о разработке документации по планировке территории по объектам, расположенным на территориях двух и более муниципальных образований, объектам регионального значения.

В рамках реализации мероприятий государственной программы автономного округа «Пространственное развитие и формирование комфортной городской среды» в 2025 году в соответствии с заключенными соглашениями из бюджета автономного округа  предоставлена субсидия на реализацию полномочий муниципальных образований в области градостроительной деятельности  в размере  81 957,6 тыс. рублей.  Освоение составило 80 949,9 тыс. рублей (98,77%). Субсидия направлена на реализацию следующих мероприятий:

корректировка документов территориального планирования, градостроительного зонирования, связанная с изменениями градостроительного законодательства;

разработка документации по планировке и межеванию территории и (или) выполнение инженерных изысканий для разработки документации по планировке и межеванию территории;

внесение изменений в документацию по планировке и межеванию территории и (или) выполнение инженерных изысканий для последующего внесения изменений в документацию по планировке и межеванию территории с учетом «Югорского стандарта развития территорий»;

разработка, корректировка формы, атрибутивных и семантических данных пространственной (картографической) информации векторных моделей документов территориального планирования, градостроительного зонирования, документации по планировке территорий для загрузки в государственную информационную систему обеспечения градостроительной деятельности автономного округа;

разработка и корректировка местных нормативов градостроительного проектирования в случае изменения региональных нормативов градостроительного проектирования и законодательства Российской Федерации, автономного округа;

подготовка, внесение изменений в документы территориального планирования и градостроительного зонирования для постановки территориальных зон, границ населенных пунктов на кадастровый учет.

В 2025 году внесены изменения в схему территориального планирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в целях актуализации перечня планируемых к строительству, реконструкции объектов регионального значения и  дополнения разделами в сфере развития туристического потенциала.

Также внесены изменения в региональные нормативы градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, предусматривающие  установление расчетных показателей количества парковочных мест в жилых зонах, в рекреационных зонах и зонах отдыха, при реализации проектов КРТ; при расчете парковок для средств индивидуальной мобильности и электроавтомобилей. Изменения утверждены постановлением Правительства автономного округа 
от 17.11.2025 № 453-п.

С 2019 года в автономном округе функционирует государственная информационная система обеспечения градостроительной деятельности (далее – ГИСОГД Югры). Система создана для повышения качества градостроительного планирования, ускорения административных процедур, улучшения контроля за градостроительной деятельностью, повышения доступности информации в области градостроительной деятельности.

В ГИСОГД Югры создано 1796 учетных записей, из них более 500 активных пользователей.

Размещено более 166 тысяч документов.

Посредством ГИСОГД Югры осуществляется предоставление 
16 государственных и муниципальных услуг в сфере строительства и градостроительной деятельности. Предоставление услуг осуществляется в электронном виде.

Всего в ГИСОГД Югры оказано государственных и муниципальных услуг (далее – услуги) - 114 588, в том числе в 2025 году - 20 298.

Наиболее востребованными услугами являются:

выдача градостроительного плана земельного участка - 4691;

выдача разрешения на строительство объекта капитального строительства - 3623;

выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию - 1060;

присвоение адреса объекту адресации, изменение и аннулирование такого адреса - 4937;

направление уведомления о планируемом сносе или о завершении сноса объекта капитального строительства - 1383;

подготовка и утверждение документации по планировке территории - 1292.

Департамент строительства и архитектуры автономного округа в рамках своих полномочий оказывает 2 государственные услуги в области строительства:

выдача разрешения на строительство в случае, если строительство, реконструкция объекта капитального строительства планируется осуществлять на территориях двух и более муниципальных образований (муниципальных районов, городских округов);

выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

За 2025 год Департаментом оказано 1023 государственных услуги по выдаче разрешительной документации, из них выдача разрешения на строительство объектов капитального строительства - 883, выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию - 140.

Отмечу, что функционал ГИСОГД Югры в 2025 году  расширен следующими возможностями и модулями:

модуль «Информационная панель руководителя»;

модуль «Комплексное развитие территорий»;

приобретена лицензия на «Портал взаимодействия с ресурсоснабжающими организациями»;

передачи информационной модели объекта капитального строительства в ГИСОГД через публичный Портал;

передачи сведений в ЕГРН о территориальных зонах;

передачи сведений в ЕГРН проектов межевания территории;

получения сведений по территориальным зонам;

интеграции с ЕПГУ по услуге «Согласование архитектурно-градостроительного облика объекта»;

мониторингом интеграций с внешними информационными системами».

В целях обеспечения надлежащего исполнения Перечня поручений Президента Российской Федерации о завершении работ по описанию местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон 
и направлении сведений о местоположении таких границ для внесения 
в Единый государственный реестр недвижимости (далее – ЕГРН):

По состоянию на 1 января 2026 года в ЕГРН внесены сведения о границах:

105 муниципальных образований автономного округа, что составляет 100% от общего количества муниципальных образований автономного округа;

188  населенных пунктов муниципальных образований из 193 (97,4%). Не внесены сведения в ЕГРН о границах 5 населенных пунктов в  Октябрьском районе (п. Малый Атлым, п. Заречный, п. Комсомольский, с. Большие Леуши, п.Горнореченск), сведения о границах данных населенных пунктов планируется внести до 01.07.2026;

4151 территориальной зоны  (100%).

Комплексное развитие территорий

Комплексное развитие территории (далее – КРТ) ключевой механизм градостроительного развития, направленный на комплексное преобразование городских пространств с целью повышения качества жизни населения, стимулирования экономического роста и создания сбалансированной городской среды.

Реализация проектов включает не только жилищное строительство, но и переселение жителей из аварийного жилищного фонда, создание образовательных, медицинских, спортивных, общественно-деловых объектов, создание транспортной, инженерной инфраструктуры, а также  благоустройство территории.

Совместно с органами местного самоуправления реализуются проекты КРТ, ведется работа по мониторингу бесхозных, неэффективно используемых территорий и объектов капитального строительства для вовлечения их в хозяйственный оборот, в первую очередь, под проекты КРТ.

На территории автономного округа в 15 муниципальных образованиях под КРТ определены 49 территорий общей площадью 478,5 га с градостроительным потенциалом жилой площади 3,73 млн кв. м.

Органами местного самоуправления автономного округа приняты 29 решений о КРТ общей площадью 260,9 га с градостроительным потенциалом 2,442 млн кв. м,  в том числе  в 2025 году  в 8 муниципальных образованиях 14 решений о КРТ: г.Сургут (2), г.Нижневартовск (3), г.Ханты-Мансийск (1), Ханты-Мансийский район (1), Березовский район(1), г.Когалым(1), г.Нягань (2), Сургутский район (3) приняты .

Заключено 20 договоров о КРТ общей площадью 165,3 га с градостроительным потенциалом 1,758 млн кв. м., в том числе в 2025 году заключено 5 договоров о КРТ в  муниципальных образованиях (г.Сургут, г.Нижневартовск, г.Ханты-Мансийск, г.Нягань, Ханты-Мансийский район).

В целях реализации единой градостроительной политики, формированию решений исполнительных органов автономного округа, органов местного самоуправления муниципальных образований автономного округа в сфере архитектуры, градостроительства, пространственного и комплексного развития территорий и агломераций для обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности и комфортного проживания в 2024 году создан Градостроительный совет при Губернаторе автономного округа.

За период действия Градостроительного  совета автономного округа   одобрено 20 проектов КРТ: г.Сургут (4), г.Нижневартовск (4), г.Ханты-Мансийск (1), г.Нягань (2), Сургутский район  (4), Березовский район  (1), Ханты-Мансийский район (1), г.Когалым  (1), г.Радужный (1), Октябрьский район (1).

В 2025 году одобрено 14 проектов КРТ: г.Сургут (3), г.Нижневартовск (3), г.Ханты-Мансийск (1), г.Нягань (1), Сургутский район  (3), Березовский район  (1), Ханты-Мансийский район (1), г.Когалым  (1).

В рамках реализации проектов КРТ планируется  расселение жилья, из аварийного, непригодного жилищного фонда,  создание объектов социальной инфраструктуры, общественных пространств.

Для осуществления контроля и мониторинга проектов КРТ внедрен модуль «Комплексное развитие территории», позволяющий органам местного самоуправления и исполнительным органам государственной власти автономного округа осуществлять оперативный мониторинг реализации проектов, автоматизировать сбор и анализ данных о развитии территорий, формировать сводную отчётность в режиме реального времени, интеграцию с информационными системами для межведомственного взаимодействия.

постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 10.11.2023 № 553-п 
«О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Пространственное развитие и формирование комфортной городской среды»

постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 10.11.2023 № 553-п 
«О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Пространственное развитие и формирование комфортной городской среды»»

утвержденный Президентом Российской Федерации от 11.08.2022 № Пр-1424 Перечень поручений по вопросам реализации государственной программы "Национальная система пространственных данных"