Приложение 8 к письму

от____________№____________

Информация

о мерах по обеспечению населенных пунктов 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры чистой питьевой водой в 2025 году

В период с 2019 по 2024 годы для обеспечения жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – автономный округ) чистой питьевой водой осуществлялась реализация регионального проекта «Чистая вода» (далее – проект), входящего в состав федерального проекта «Чистая вода» национального проекта «Жилье и городская среда».

За время реализации проекта число построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки достигло 8 шт.

Питьевой водой нормативного качества из центральной системы водоснабжения (ЦСВ) на сегодняшний день обеспечено дополнительно свыше 
238 тыс. жителей автономного округа.

С 2019 по 2025 годы введены в эксплуатацию следующие объекты водоснабжения и водоподготовки:

«Водозаборные очистные сооружения в городе Лянтор». Ввод 
в эксплуатацию в 2020 году. 40,9 тыс. человек получили доступ 
к качественной питьевой воде из ЦСВ.

«Реконструкция ВОС-1 (II очередь), город Пыть-Ях». Ввод 
в эксплуатацию в 2021 году. 15,9 тыс. человек получили доступ 
к качественной питьевой воде из ЦСВ.

«Реконструкция ВОС-3 в городе Пыть-Ях». Ввод в эксплуатацию 
в 2022 году. 23,9 тыс. человек получили доступ к качественной питьевой воде из ЦСВ.

«Водозаборное очистное сооружение в г.п. Федоровский». Ввод 
в эксплуатацию в 2023 году. 23,1 тыс. человек получили доступ 
к качественной питьевой воде из ЦСВ.

«Фильтровальная станция, производительностью 20 000 м3 в сутки в г. Нефтеюганск». Ввод в эксплуатацию в 2023 году. 127,7 тыс. человек получили доступ к качественной питьевой воде из ЦСВ.

«Реконструкция водоочистных сооружений в г.п. Приобье» (1 этап). Ввод в эксплуатацию в 2023 году. 6,6 тыс. человек получили доступ 
к качественной питьевой воде из ЦСВ.

«Реконструкция водоочистных сооружений в п. Каркатеевы». Ввод в эксплуатацию в 2023 году. 2,1 тыс. человек получили доступ к качественной питьевой воде из ЦСВ.

«Обеспечение водоснабжением г. Белоярский». Ввод 
в эксплуатацию в 2025 году. 19,9 тыс. человек получили доступ 
к качественной питьевой воде из ЦСВ.

Таким образом, в рамках реализации проекта введено в эксплуатацию 
8 объектов водоснабжения и водоподготовки. Значения показателей, установленные паспортом Федерального проекта «Чистая вода», достигнуты в полном объеме. По состоянию на 31 декабря 2024 года региональный проект «Чистая вода» завершен.

В 2025–2026 годах продолжается выполнение комплекса работ 
на 2-х объектах: «Питьевое водоснабжение г. Нягань» и «ВОС-8000 м3 
в гп. Пойковский Нефтеюганского района».

Комплекс работ на вышеуказанных объектах, ранее входящих в региональный проект «Чистая вода», реализуется в рамках нового регионального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры», задачами которого являются строительство, реконструкция (модернизация) и капитальный ремонт объектов тепло-водоснабжения 
и водоотведения, предусмотренные региональными комплексными планами (период реализации – 2025–2030 годы):

«ВОС-8000 м3 в гп. Пойковский Нефтеюганского района». Срок ввода в эксплуатацию – ноябрь 2026 года. Строительная готовность – 92%;

«Питьевое водоснабжение г. Нягань». Срок ввода в эксплуатацию – ноябрь 2026 года. Строительная готовность – 29,3%.

Также в рамках государственной программы автономного округа «Развитие жилищно-коммунального комплекса и энергетики», утвержденной постановлением Правительства автономного округа от 29 декабря 2025 года            № 548-п, запланирована реализация следующих объектов:

«Реконструкция водозабора и водоочистных сооружений пгт. Березово», мощность объекта 1000 м3/сут.;

«Строительство водоочистных сооружений в п. Светлый», мощность объекта 500 м3/сут.;

«Строительство водоочистных сооружений в п. Няксимволь», мощность объекта 70 м3/сут.;

«Комплекс сооружений водоснабжения, водоочистки и сетей водоснабжения в сп. Сингапай Нефтеюганского района», мощность объекта 400 м3/сут.

По состоянию на 1 января 2026 года, по данным Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по автономному округу, доля населения автономного округа, обеспеченного качественной питьевой водой из центральной системы водоснабжения, составляет 87,44%, в том числе доля городского населения 89,17%.